PLAN DE TRABAJO

Fase 1: El Corazón (Base de Datos y Auth)

Tiempo estimado: 1-2 semanas Antes de hacer botones bonitos, necesitamos que el sistema sepa quién es quién.

- Diseño SQL: Crear las tablas de Usuarios (con discriminación de rol), Fichas, Materias y la tabla intermedia que une a instructores con fichas.

- Backend Auth: Crear las rutas de POST /register y POST /login.

- Frontend Base: Configurar React y las rutas protegidas (que un Aprendiz no pueda entrar a "Crear Ficha").

- Entregable: Un login que funcione y te redirija a un Dashboard vacío que diga "Hola [Nombre]".

Fase 2: Estructura Académica (Fichas y Materias)

Tiempo estimado: 2 semanas Aquí es donde el Instructor arma su entorno.

- CRUD de Fichas: Crear, editar y ver detalles de fichas.

- Sistema de Invitación: Programar la lógica de "Unirse a ficha" mediante código. Esto es vital para que los aprendices aparezcan en las listas.

- Gestión de Materias: El formulario para agregar materias a las fichas.

- Entregable: Un instructor puede crear una ficha, generar un código y ver una lista (aunque esté vacía) de aprendices unidos.

Fase 3: El Motor de Asistencia (La Joya de la Corona)

Tiempo estimado: 2-3 semanas Esta es la parte más compleja de tu requerimiento.

- Lógica de Sesión: Crear el botón "Iniciar sesión de asistencia" que genere el QR o habilite el registro.

- Registro del Aprendiz: La vista donde el aprendiz marca su asistencia.

  - Consejo: Empieza por el método de "Código" o "Botón". Deja el Reconocimiento Facial para el final (es un "plus" complejo).

- Validación: Que el sistema guarde: Fecha, Hora, Método y Estado.

- Entregable: Un instructor inicia sesión, un aprendiz marca asistencia y el instructor ve en tiempo real quién se registró.

Fase 4: Horarios y Excusas (Gestión Administrativa)

Tiempo estimado: 2 semanas

- Módulo de Horarios: La interfaz de tarjetas por días de la semana.

- Módulo de Excusas: El formulario para que el aprendiz suba archivos y el instructor los apruebe/rechace.

- Historial: La vista de "Sesiones previas" para consultar días pasados.

Fase 5: Pulido y Despliegue (Deploy)

Tiempo estimado: 1 semana

- Subir la DB a Supabase o Render.

- Subir el Backend a Render o Railway.

- Subir el Frontend a Vercel.

Lo único que mejoraría

1. Falta una fase 0 (diseño)

Antes de programar deberías agregar:

Fase 0: Diseño del sistema

Tiempo: 2-3 días

- Diagrama de base de datos

- Modelo de entidades

- Flujo de usuarios

- Wireframes del sistema

Ejemplo:

Instructor
   │
   ├── crea ficha
   ├── inicia asistencia
   └── revisa excusas

Aprendiz
   │
   ├── se une a ficha
   ├── marca asistencia
   └── envía excusa

Esto te evita muchos errores después.

2. El reconocimiento facial debería ser otra fase

Porque es muy complejo.

Yo lo separaría así:

Fase 6: Biometría (opcional / plus)

Tiempo: 2 semanas

- Reconocimiento facial

- NFC

- Huella

Esto queda como innovación del proyecto.

⏱ Tiempo total estimado

Tu plan quedaría así:

| Fase | Tiempo |
| --- | --- |
| Fase 0 Diseño | 3 días |
| Fase 1 Auth | 1 semana |
| Fase 2 Fichas | 2 semanas |
| Fase 3 Asistencia | 2-3 semanas |
| Fase 4 Gestión | 2 semanas |
| Fase 5 Deploy | 1 semana |
| Fase 6 Biometría | 2 semanas |

Total aproximado:

8-10 semanas

Es perfecto para un proyecto de grado.